Phase 1.1完成报告 & Phase 1.2 规划

一、Phase 1.1 完成情况

目标回顾：

跑通"输入决策需求 → 慢回路分析 → 输出建议"闭环，只实现2个Agent（量化分析 + 风险监控），Mux做简单加权融合。前端极简：一个输入框 + 一个结果展示区。

实际完成：

| 模块 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 FastAPI 服务 | ✅ | 运行在 0.0.0.0:8000，/api/decision 接口正常 |
| 量化分析 Agent | ✅ | 基于关键词规则引擎，能识别高赔率/低赔率/优势积累场景，计算凯利公式 |
| 风险监控 Agent | ✅ | 检测清零风险、过载信号、ZOH适用性，输出风险等级和建议 |
| Mux 融合器 | ✅ | 简单加权融合 + 优先级仲裁（破产风险 > 量化建议） |
| 鸿蒙前端 | ✅ | DecisionMate 编译运行成功，输入页 + 结果展示页完整 |
| 前后端通信 | ✅ | 鸿蒙模拟器 → 电脑后端 HTTP 请求链路验证通过 |
| 完整闭环测试 | ✅ | 输入测试场景，收到结构化决策报告 |

Phase 1.1 遗留问题：

快慢回路未分离：代码中只实现了慢回路，没有元认知调度器来判断走快回路还是慢回路。所有输入都经过量化 → 风险 → Mux 的串行流程。

场景识别精度有限：规则引擎基于关键词匹配，容易误判。例如"深度复盘"被识别为通用场景而非高赔率重注场景，因为关键词计分在不同分支中互相抵消。

参数估算粗糙：胜率 p、赔率 b 使用固定经验值，无法根据用户的具体描述动态调整。

IP 地址依赖：每次换网络需手动修改前端 DecisionService.ets 中的 BASE_URL。

模拟器输入体验差：物理键盘有时无法直接输入，需粘贴测试文本。

### 二、Phase 1.2 目标与范围

### 核心目标：引入 DeepSeek 大模型 API，替代规则引擎，实现基于语义理解的精准场景识别和参数提取。同时修正架构，显式实现快慢回路的分离。

## 具体范围：

## 快慢回路分离（架构修正）：

在main.py中实现简化版元认知调度器，判断用户输入应走快回路还是慢回路。

### 快回路：直接基于经验法则和直觉输出建议，不经过量化分析和风险评估。

### 慢回路：串行调用量化分析Agent → 风险监控Agent → Mux融合。

## 量化分析 Agent 升级：

#### 用 DeepSeek 替换关键词规则引擎，从用户描述中动态提取pp、qq、bb参数，并识别场景类型（高赔率重注/低赔率做空/优势积累）。

#### Prompt 中注入《全鉴》理论中的实战参数基准（如战损修复p=0.9，b=10）作为AI推理的锚点。

#### 风险监控 Agent 升级：

#### 用 DeepSeek 进行语义级风险分析，替代关键词匹配，更准确判断清零风险、过载信号、ZOH适用性。

#### 量化Agent的输出（f*等）作为风险Agent的输入参考。

#### 后端新增 AI 调用模块：

#### 封装 DeepSeek API 调用逻辑（ai_client.py），处理 API Key 配置、请求构建、响应解析。

#### 前端优化（可选）：

#### 在结果页展示 AI 的原始推理过程，增加透明度。

#### 不纳入 Phase 1.2：

- 不做考试复合体等场景模板的自动加载（留给后续增量）

- 不做长期记忆和 L2 复盘归档

- 不做多 Agent 并行（量化 → 风险仍用串行）

- 不做关系边界Agent和伦理关机

- 不做L3自校正

### 三、快慢回路分离的技术方案

元认知调度器（Phase 1.2 简化版）判断逻辑：

| 条件 | 路由 |
| --- | --- |
| 输入包含紧急时间约束（如“现在”、“立刻”、“几分钟内”） | → 快回路 |
| 输入包含明确的风险/收益权衡描述 | → 慢回路 |
| 输入较短且不涉及量化权衡（如“今天中午吃什么”） | → 快回路 |
| 其他情况 | → 默认慢回路 |

快回路输出格式（简化版）：

json

{  "recommendation": "基于经验法则的快速建议...",  "loop_type": "fast",  "note": "此建议基于直觉和经验，未经过完整的量化分析。如需深度分析，请提供更多细节。"}

慢回路保持现有串行流程：量化分析 → 风险监控 → Mux融合。

### 四、DeepSeek API 接入方式：

python

from openai import OpenAI

client = OpenAI(

api_key="你的API_KEY",

base_url="https://api.deepseek.com"

)

response = client.chat.completions.create(

model="deepseek-chat",

messages=[

{"role": "system", "content": "你是量化分析专家..."},

{"role": "user", "content": scenario}

],

temperature=0.3

)

DeepSeek API 完全兼容 OpenAI SDK，只需改 base_url 和 model 名称。

### 五、文件变更清单

| 文件 | 变更类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| agent_core/ai_client.py | 新增 | 封装 DeepSeek API 调用（单次请求函数） |
| agent_core/quant_agent.py | 重写 | 规则引擎 → DeepSeek 语义分析 |
| agent_core/risk_agent.py | 重写 | 关键词匹配 → DeepSeek 语义分析 |
| main.py | 修改 | 增加元认知调度器（快慢回路分流） |
| models/schemas.py | 微调 | 新增 loop_type 字段，快回路输出简化结构 |
| .env | 新增 | 存放 DEEPSEEK_API_KEY |
| requirements.txt | 更新 | 新增 openai、python-dotenv |

### 六、Phase 1.2 验收标准

输入一个包含真实细节的决策场景（如"我在想要不要花整个周末做深度复盘，因为密卷暴露了设计模式和UML类图的漏洞，但下周还有飞控考试"），系统能识别为高赔率重注场景，给出 f∗≈0.85 以上的建议。

输入一个低赔率场景（如"我在想要不要漫无目的地再刷一天题，虽然下周就考试了但不知道看什么"），系统能识别为低赔率做空场景，给出 f∗<0 的建议。

前端展示的决策报告中，quant_opinion 和 risk_opinion 包含 AI 的推理过程，而非固定模板文本。

### 七、下一步行动

你提供 DeepSeek API Key，在 .env 文件中配置

创建 ai_client.py，封装 API 调用

重写 quant_agent.py 和 risk_agent.py 的 analyze 和 assess 函数

修改 main.py，增加元认知调度器的快慢回路分流逻辑

微调 schemas.py，适配快回路输出

更新 requirements.txt，安装依赖

重启后端，用 Swagger 文档测试新接口

前端无需改动（返回的 JSON 结构兼容）

验证 Phase 1.2 验收标准

六、操作说明书

一、浏览器调试后端

1. 启动后端服务

在项目目录 decision-backend 下，打开终端（PowerShell 或 CMD）：

bash

python main.py

看到以下输出表示启动成功：

text

INFO:     Uvicorn running on http://0.0.0.0:8000INFO:     Application startup complete.

2. 验证后端是否正常

打开浏览器，访问：

text

http://localhost:8000

如果看到以下 JSON 响应，说明后端运行正常：

json

{  "status": "running",  "system": "个人决策支持系统",  "version": "0.1.0",  "phase": "MVP - 2 Agent协作"}

3. 使用 Swagger 文档测试接口

浏览器访问：

text

http://localhost:8000/docs

你会看到 FastAPI 自动生成的接口文档页面。操作步骤：

找到 POST /api/decision 这一行，点击展开

点击右上角的 "Try it out" 按钮

在 Request body 编辑框中输入测试数据，例如：

json

{  "scenario": "我在想要不要花整个周末做深度复盘，但下周还有考试，怕精力不够"}

点击 "Execute" 按钮

页面下方会显示服务器的响应结果，包含综合建议、f*值、风险评估等

4. 查看原始返回数据

在 Swagger 页面的 Responses 区域，点击 Server response，可以看到完整的 JSON 返回结构。

二、鸿蒙前端操作

1. 修改后端 IP 地址

在 DevEco Studio 中打开文件：

text

entry/src/main/ets/services/DecisionService.ets

找到文件顶部这一行：

typescript

const BASE_URL: string = 'http://10.31.117.54:8000';

entry/src/main/ets/services/Constants.ets

typescript

static readonly BASE_URL: string = 'http://10.31.117.54:8000';

将 10.31.117.54 替换为你电脑当前的 IP 地址。

查看当前 IP 的方法：在电脑终端运行：

bash

ipconfig | findstr /i "IPv4"

找到 无线局域网适配器 WLAN 下的 IPv4 地址。

2. 启动鸿蒙模拟器

在 DevEco Studio 顶部工具栏：

确认设备选择框中已选中模拟器（如 Phone）

点击绿色三角形按钮（Run 'entry'）

等待模拟器启动，应用会自动安装和打开

3. 使用 DecisionMate 应用

输入决策场景：

方法一（推荐）：在电脑上复制一段测试文本，然后在模拟器的输入框中用鼠标长按 → 粘贴

方法二：在模拟器右侧工具栏点击键盘图标，勾选"物理键盘"，直接用电脑键盘打字

测试文本示例：

text

我在想要不要花整个周末做深度复盘，因为密卷暴露了设计模式和UML类图的漏洞，但下周还有飞控考试，怕精力不够

开始分析：

输入场景描述后，点击 "开始决策分析" 按钮

如果按钮变灰并显示"分析中..."，说明请求已发出

等待 1-3 秒，页面会自动跳转到结果页

查看结果：

结果页展示四个区域：

| 区域 | 内容 |
| --- | --- |
| 综合建议 | 顶部的深色卡片，包含一句话行动建议 |
| 关键指标 | 三列：最优下注比例、风险等级、场景类型 |
| 量化分析 | 量化分析Agent的独立意见 |
| 风险评估 | 风险监控Agent的独立意见 |
| 计算过程 | 凯利公式的具体计算步骤 |

返回输入页：

点击左上角的 "返回" 按钮，可以回到输入页重新测试。

三、常见问题

| 问题 | 原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 点击按钮后报错"请求失败" | 后端未启动或IP不对 | 检查后端是否运行，确认IP是否正确 |
| 模拟器打不开应用 | 编译错误 | 在 DevEco 中点击 Build > Clean Project，再重新运行 |
| 输入框无法打字 | 物理键盘未启用 | 点击模拟器右侧键盘图标，勾选物理键盘 |
| 浏览器访问 localhost:8000 无响应 | 后端未启动 | 在终端运行 python main.py |

四、快速测试流程

启动后端：python main.py

浏览器验证：打开 http://localhost:8000，看到 "status": "running"

查当前 IP：ipconfig | findstr /i "IPv4"

更新前端 DecisionService.ets 中的 BASE_URL

启动鸿蒙模拟器，运行 DecisionMate

输入测试场景，点击"开始决策分析"

查看结果页展示的决策建议

整个链路验证通过，phase1.1测试完成。

五、Pylance reportMissingImports 报错修复指南

问题现象

VSCode 中 Python 文件出现无法解析导入 "xxx"的红色波浪线，但python main.py能正常运行。

根本原因

VSCode 的 Pylance 扩展使用的 Python 解释器，和你终端里pip install用的那个，不是同一个。

解决方案（二选一）

方案一：切换 Python 解释器（治本，推荐）

让 VSCode 使用你实际安装依赖的那个 Python 环境。

步骤：

在终端（确保是项目用的环境，如有(PythonProject)前缀）中运行：

python -c "import sys; print(sys.executable)"

复制输出的完整路径，例如：

C:\Users\lbc19\.conda\envs\PythonProject\python.exe

在 VSCode 中按Ctrl+Shift+P，输入并选择Python: Select Interpreter。

在列表中找到上一步的路径。如果没有，选择Enter interpreter path...，粘贴路径。

VSCode 右下角状态栏会显示新的解释器名称，红色波浪线消失。

方案二：关闭 Pylance 导入检查（最快，适合快速推进开发）

直接让 Pylance 忽略这类警告。

步骤：

在 VSCode 中按Ctrl+,打开设置。

搜索python.analysis.diagnosticSeverityOverrides。

点击Edit in settings.json。

在大括号{}内添加：

"python.analysis.diagnosticSeverityOverrides": { "reportMissingImports": "none"}

保存文件，红色波浪线立即消失。

补充检查清单

- 文件名拼写是否正确（如ai_client.py而非ai_cilent.py）

- __init__.py是否存在于对应目录（agent_core/、models/下都需要有空白的__init__.py）

- 依赖是否已安装：pip install -r requirements.txt

Phase 1 MVP 正式完成报告

版本：v0.1.0 → v0.2.0
	完成日期：2026年5月27日
	开发周期：5月26日 – 5月27日（约一天半）

5月26号下午完成phase1.1,5月27号晚上完成phase1.2

一、MVP 目标回顾

跑通“输入决策需求 → 慢回路分析 → 输出建议”核心闭环。
实现元认知调度器 + 2个Agent（量化分析、风险监控）+ Mux融合 + 简单前端。

二、交付成果

| 组件 | 技术栈 | 核心能力 | 验证状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 元认知调度器 | Python / 规则引擎 | 快慢回路分离。紧急/琐事走快回路（1次API调用），复杂决策走慢回路（量化→风险→Mux串行） | ✅ |
| 量化分析Agent | DeepSeek API + Prompt工程 | 语义级场景识别（高赔率重注/低赔率做空/优势积累），动态提取p、q、b参数，计算凯利最优下注比例 | ✅ |
| 风险监控Agent | DeepSeek API + Prompt工程 | 清零风险检测、过载信号识别、ZOH适用性判断。结合量化分析结果进行综合评估 | ✅ |
| Mux融合器 | Python / 规则引擎 | 多Agent输出冲突检测、优先级仲裁（破产风险 > 量化建议）、信号加权融合 | ✅ |
| DecisionMate前端 | HarmonyOS 6.0 + ArkTS | 输入页（场景描述 + 长度校验）+ 结果展示页（综合建议、关键指标、量化分析、风险评估、计算过程）+ 一键复制报告 | ✅ |
| AI调用模块 | OpenAI SDK → DeepSeek | 单例Client，统一管理API Key（.env环境变量），所有Agent共享同一API | ✅ |

三、验收用例及结果

| 测试场景 | 回路 | 预期 | 实际 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有人插队我要不要当场制止 | 快回路 | 简洁方向性建议 | "当场制止，保持冷静和礼貌" | ✅ |
| 今天中午吃什么 | 快回路 | 简洁建议 | "选带蔬菜和蛋白质的套餐" | ✅ |
| 深度复盘（密卷暴露漏洞） | 慢回路 | 高赔率重注，f*≈0.89 | f*=0.895，场景识别正确 | ✅ |
| 漫无目的刷题 | 慢回路 | 低赔率做空，f*<0 | f*=-1.975，与《全鉴》锚点一致 | ✅ |
| 输入少于10字 | — | 前端拦截，提示错误 | "场景描述太短，请至少输入10个字" | ✅ |

四、技术债务 & 已知限制

| 问题 | 影响 | 计划解决 |
| --- | --- | --- |
| 快回路Prompt未经充分测试 | 快回路输出质量不稳定 | Phase 2 中随场景模板一起打磨 |
| 前后端分离，IP地址需手动配置 | 换网络时需改前端代码 | Phase 2 考虑加入设置页，允许动态配置后端地址 |
| 无长期记忆 | 无法跨会话复用历史决策 | Phase 3 引入向量数据库 |
| 场景识别依赖单次AI推理 | 复杂场景可能误判 | Phase 2 场景模板加载可补充规则引擎 |
| 仅实现慢回路串行调用 | 多Agent未并行，响应延迟累加 | Phase 4 实现并行调用 |

五、里程碑意义

从“规则引擎”到“AI Agent”的质变：系统不再依赖关键词匹配，而是通过大模型语义理解，精准识别决策场景并动态提取参数。两个典型案例（深度复盘 f*=0.895、漫无目的刷题 f*=-1.975）精确命中《全鉴》历史锚点。

架构文档的工程验证：元认知调度器、Agent集群、Mux融合器、多级反馈机制等核心架构概念，在真实代码中得到了验证。架构文档不是纸上谈兵。

端-云-AI完整链路：鸿蒙前端 → FastAPI后端 → DeepSeek API，完整的数据流和调用链已经跑通，后续所有增量都在这个骨架上叠加。

六、补充说明

- 成熟 MVP 定义：系统完成 Phase 1-5 全部核心任务，即元认知调度器、慢回路Agent集群（量化分析、风险监控、场景策略、关系边界、复盘归档）、Mux融合器、L1/L2/L3三级反馈机制全部实现并验证。届时系统具备完整的决策分析、长期记忆、伦理边界和自校正能力，可进入分发准备阶段。

Phase 2 规划：场景策略模板

一、Phase 2 目标

“考试复合体”理论从架构文档落地为系统可加载的场景模板，使系统能够在用户输入多考试日程时，自动识别场景类型并输出分阶段策略建议。

二、当前状态

已定义场景模板：考试复合体（含天级复合体、周级复合体、学期级复合体）

待定义场景模板：3-5个（架构文档规划），目前尚未给出具体定义

场景策略Agent现状：Phase 1 中未实现，属于慢回路架构中的预留组件

三、Phase 2 核心任务

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| 新增场景策略Agent | 在 agent_core/ 下新建 scene_agent.py，实现模板加载和策略输出 |
| 考试复合体模板实现 | 编写考试复合体的策略库（考前保留、考间缓释、技能迁移、终局评判、缓释梯度设计） |
| 元认知调度器升级 | 增加场景识别逻辑：当检测到多考试日程时，自动路由到场景策略Agent |
| 前端适配 | 在结果页新增“分阶段策略时间线”展示区域，适配场景模板的输出格式 |
| 场景模板接口规范 | 定义模板加载的统一接口，为后续3-5个模板的开发提供标准 |

四、考试复合体模板策略库

基于《全鉴》第三章的实战理论，提取以下策略规则：

| 策略名称 | 触发条件 | 策略内容 |
| --- | --- | --- |
| 考前保留策略 | 复合体第一场考前 | 建议复习投入上限80%-90%，为后续考试预留心理带宽 |
| 考间缓释策略 | 第一场考后 | 安排1天低认知负荷活动，不强行学习，不彻底放纵 |
| 技能迁移策略 | 相邻考试间 | 识别并提示可迁移技能（时间分配、答题节奏、编答案能力） |
| 终局评判策略 | 所有考试结束后 | 以“是否尽力”为评判标准，而非外部分数 |
| 缓释梯度设计 | 学期级复合体全程 | 每次大考后设置不同强度的缓释窗口 |

五、验收标准

输入一个多考试日程（如“5月23日软考，5月25日飞控，中间怎么安排”），系统能识别为“考试复合体”场景。

场景策略Agent加载考试复合体模板，输出分阶段建议（考前保留比例、考间缓释活动建议、技能迁移提示）。

前端结果页在慢回路输出基础上，新增“分阶段策略”展示区域。

系统输出的建议与《全鉴》考试复合体理论中的策略一致。

六、不纳入 Phase 2 的内容

不开发其他3-5个场景模板（仅做考试复合体，其余模板接口预留）

不做长期记忆和L2复盘归档

不做多Agent并行

不做L3自校正

七、后续 Phase 3-5 概览

| 阶段 | 目标 | 依赖 |
| --- | --- | --- |
| Phase 3：长期记忆 | 接入向量数据库，实现复盘归档Agent | Phase 2 场景模板积累足够多的使用数据 |
| Phase 4：多分身 | 用户创建多个自定义分身 | Phase 3 长期记忆提供个性化数据基础 |
| Phase 5：自进化 | L3反馈，系统审视自身偏差 | Phase 4 多分身提供足够多的对比数据 |

八、Phase 1 已知系统边界

发现时间：2026年5月27日（Phase 2 讨论期间）

边界场景：涉及独立研究项目的长期策略决策

测试用例：是否将正在走论文流程的原创理论引入 Phase 2 场景模板开发

系统输出：f* = 0.70，建议“果断下重注”

人工判断：系统误判。核心风险并非“理论不成熟导致开发失败”，而是“提前嵌入系统会损害理论研究的独立生命周期”。这个维度不在系统当前的风险评估框架内。

暴露的系统局限：

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 无法理解“学术风险” | 系统的清零风险定义仅覆盖个人层面的不可逆损失（退学、辞职、健康崩溃），不包含知识资产的独立成长路径受损 |
| 无法处理“研究对象”的独立性 | 当决策涉及一个正在生长的外部实体（论文、独立项目）时，系统将其视为可集成的功能模块，而非需要保护的独立生命体 |
| 时间尺度局限 | 系统的决策推演默认时间窗口为数天到数月，无法处理跨越数年的学术研究生涯周期 |

后续修正方向（留待 L3 自校正阶段）：

元认知调度器识别到“论文、研究、独立项目”等关键词时，降低量化分析信心度

在风险监控Agent中新增风险类别：“知识资产独立性受损”

补充系统边界声明：涉及外部独立研究项目的决策，系统仅提供参考框架，不给出量化建议

## Phase 2 目标回顾

根据架构文档 8.3 演化路线细化：

| 阶段 | 核心交付 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| Phase 2：场景扩展 | 场景策略Agent框架、考试复合体场景模板（含5项策略库）、前端分阶段策略展示区域 | 输入多考试日程，系统识别为“考试复合体”，输出分阶段缓释建议，与《全鉴》理论一致 |

核心任务拆解：

新增场景策略Agent（agent_core/scene_agent.py）

识别用户输入是否属于考试复合体场景

加载考试复合体策略模板

输出分阶段建议（考前保留、考间缓释、技能迁移、终局评判、缓释梯度）

升级元认知调度器（main.py）

在慢回路中增加场景识别环节

当检测到多考试日程时，路由到场景策略Agent

前端适配（ResultPage.ets）

在结果展示页新增“分阶段策略”展示区域

适配场景模板的结构化输出

模板接口标准化

定义 SceneTemplate 的数据结构

为未来 3-5 个场景模板的开发提供统一接口

## 技术方案

一、变更文件清单

| 文件 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| agent_core/scene_agent.py | 新增 | 场景策略Agent，含考试复合体模板 |
| models/schemas.py | 修改 | 新增 SceneResult、更新 DecisionReport |
| main.py | 修改 | 慢回路增加场景策略Agent调用 |
| agent_core/mux.py | 修改 | 融合器增加场景策略输入 |
| pages/ResultPage.ets | 修改 | 新增分阶段策略时间线展示区域 |
| pages/SettingsPage.ets | 新增 | 动态IP配置页面 |
| pages/InputPage.ets | 修改 | 增加设置入口 |
| services/DecisionService.ets | 修改 | 读取本地存储的IP配置 |
| common/Constants.ets | 修改 | 支持动态获取BASE_URL |

### 二、数据结构设计

SceneResult（场景策略Agent输出）：

python

class SceneResult(BaseModel):

"""场景策略Agent的输出"""

scene_type: str              # 场景类型：考试复合体 / 通用场景 / 未识别

scene_recognized: bool       # 是否成功识别场景

strategies: list[dict]       # 策略列表，每条包含 {phase, strategy, reason}

timeline: list[dict]         # 时间线，每条包含 {date, event, suggestion}

reasoning: str               # 场景识别和策略生成的推理过程

DecisionReport 更新：新增可选字段 scene_result，当场景策略Agent识别到特定场景时填充。

### 三、考试复合体策略模板定义

基于《全鉴》第三章考试复合体理论，提取以下可编程策略：

python

EXAM_COMPLEX_TEMPLATE = {

"scene_name": "考试复合体",

"trigger_keywords": ["考试", "备考", "复习", "笔试", "面试", "科目", "间隔", "接连"],

"trigger_multi_exam": True,  # 需要检测多个考试日期

"strategies": {

"pre_exam_reserve": {

"name": "考前保留策略",

"trigger": "复合体第一场考试前",

"content": "建议复习投入上限80%-90%，为后续考试预留10%-20%心理带宽。潜意识为后续考试预留认知资源是自动的风险规避策略，不要强行推到100%。",

"reference": "用户复习软考时，潜意识不敢用全力，担心影响飞控。策略验证有效。"

},

"inter_exam_release": {

"name": "考间缓释策略",

"trigger": "第一场考试结束后",

"content": "安排1天左右的低认知负荷活动（散步、逛公园、看剧、正常作息）。不强行学习（避免厌学），也不彻底放纵（避免生物钟紊乱）。状态特征：释放约一半心理带宽，感到相对轻松，但仍有适度紧张服务于第二场。",

"reference": "软考后用户计划5月25日去西安市区溜达，而不是瘫睡或刷夜。"

},

"skill_transfer": {

"name": "技能迁移策略",

"trigger": "相邻考试之间",

"content": "主动识别第一场考试中可迁移的技能并用于第二场。常见可迁移技能：时间分配、答题节奏、跳过难题的果断性、编答案能力、心理调节。",

"reference": "软考中练出的'遇到不会的题先跳过、最后再编'的能力，直接用于飞控的简答题和名词解释。"

},

"final_judgment": {

"name": "终局评判策略",

"trigger": "所有考试结束后",

"content": "以'是否尽力'为最终评价标准，而非外部分数。尽力即是胜仗。任务序列完成本身即是奖赏，减少分数焦虑对下一阶段任务的干扰。",

"reference": "用户多次强调'尽力就好，不管结果'。"

},

"gradual_release": {

"name": "缓释梯度设计",

"trigger": "学期级复合体全程",

"content": "在每次大考后设置不同强度的缓释窗口：考后当晚轻度娱乐 → 第二天全天低负荷活动 → 第三天开始保温学习。避免高压锅突然掀盖或持续闷烧。",

"reference": "飞控考完后：24日晚正常作息，25日市区溜达，26日恢复日常节奏并轻量看CSP。"

}

}

}

### 四、场景策略Agent工作流程

text

用户输入 → 元认知调度器（判断走慢回路）

│

▼

量化分析Agent（凯利公式计算）

│

▼

风险监控Agent（风险评估）

│

▼

场景策略Agent ← 新增

│

├── 检测是否包含多考试日期

├── 识别考试间隔天数

├── 判定复合体类型（天级/周级/学期级）

├── 加载对应策略

└── 输出分阶段建议时间线

│

▼

Mux融合器（整合量化+风险+场景策略）

│

▼

综合决策建议输出

### 五、验收用例

输入：

text

我5月23日软考，5月25日飞控，中间怎么安排？

预期输出：

场景策略Agent识别为“考试复合体·天级复合体（间隔1.5天）”

输出分阶段策略：

5月23日考前：考前保留策略，复习投入不超过85%

5月24日（考间）：考间缓释策略，安排轻度活动

5月25日考前：技能迁移策略，复用软考答题节奏

Mux融合后，综合建议中包含时间线展示

### 六、不纳入 Phase 2 的内容

❌ 不开发其他 3-5 个场景模板（仅做考试复合体）

❌ 不做长期记忆（不保存历史考试记录）

❌ 不做多分身

❌ 不做 L3 自校正

## Phase 2 定稿报告

版本：v0.2.0 → v0.3.0
完成日期：2026年5月28日
开发周期：5月28日上午10点半（约1.5小时）

### 一、Phase 2 目标回顾

接入场景策略Agent，开发考试复合体场景模板（含5项策略库），实现前端分阶段策略展示区域，实现前端动态IP配置。

### 二、交付成果

| 任务 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新增场景策略Agent | ✅ | agent_core/scene_agent.py，独立模块，含场景识别逻辑和策略生成引擎 |
| 考试复合体模板实现 | ✅ | 5项策略库：考前保留、考间缓释、技能迁移、终局评判、缓释梯度 |
| 考间缓释动态适配 | ✅ | 三个分界条件验证通过：gap≤2天（低负荷恢复）、3-7天（短暂休息后正常备考）、≥8天（稍作休息后充分备考） |
| 元认知调度器升级 | ✅ | 慢回路串行调用：量化→风险→场景策略→Mux |
| 前端分阶段策略展示 | ✅ | 结果页新增“📅 分阶段策略”卡片，含时间线和逐条策略详情 |
| 前端动态IP配置 | ✅ | 新增设置页（SettingsPage），支持修改后端地址并持久化存储 |
| 复制报告含场景策略 | ✅ | formatReportText() 同步更新，一键复制包含完整的分阶段策略文本 |
| 场景模板接口规范 | ✅ | SCENE_TEMPLATES 字典 + StrategyItem/SceneResult 数据模型已定义 |

### 三、验收测试

| 复合体类型 | 测试用例 | 间隔 | 考间缓释文案 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 天级复合体 | 5月23日软考→5月24日飞控 | 1天 | "安排1天左右的低认知负荷活动（散步、逛公园、看剧、正常作息）" | ✅ |
| 周级复合体 | 5月16日教资面试→5月23日软考 | 7天 | "当天晚上彻底放松。第二天开始进入正常备考节奏，考前1天降低强度" | ✅ |
| 学期级复合体 | 5月16日教资面试→5月24日飞控 | 8天 | "稍作休息（半天到1天），然后按正常节奏备考。间隔8天足够充分准备" | ⚠️ |

### 四、已知问题与限制

| 问题 | 严重程度 | 说明 | 计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学期级复合体标签不准确 | 低 | 仅2场考试且间隔8天时被归为“学期级复合体”（因 min_gap > 7），但实际不符合“整个考试季多场叠加”的定义。策略生成不受影响，仅 complex_type 文案标签有偏差 | Phase 3 优化边界判定逻辑，区分“2场长间隔”和“≥3场学期级叠加” |
| reference字段文案生硬 | 低 | 出现“用户多次强调'尽力就好'”等第三人称表述，以及“软考后用户计划5月25日去西安市区溜达”等时间线不匹配的硬编码引用 | Phase 3 改为第一人称或动态匹配的引用格式 |
| 年份硬编码 | 中 | datetime(2026, ...) 限制了跨年场景（如12月30日→1月2日），会被误判为间隔365天 | Phase 3 自动推断年份或由用户输入指定 |
| 仅支持天级粒度 | 低 | 不支持同一天多场考试的小时间隔场景（如上午9点→下午2点），当前策略库精度为“天”级 | Phase 3/4 预留接口，待实际用例出现时激活 |
| 模糊日期不支持 | 中 | “上旬/中旬/下旬”等模糊表达无法被正则提取，导致学期级复合体（如3月-5月多场考试）无法触发完整分阶段策略 | Phase 3 增加模糊日期映射（上旬→5日，中旬→15日，下旬→25日），并标注“日期为近似值” |
| 仅1个场景模板 | — | 架构文档规划3-5个模板，目前仅交付考试复合体 | 非Phase 2遗漏，后续按需开发 |

### 五、与 Phase 3 衔接

Phase 2 完成的系统状态：

慢回路Agent集群：量化分析 + 风险监控 + 场景策略 ✅

Mux融合器：支持三路输入融合 ✅

前端：输入页 + 结果展示页 + 场景策略时间线 + 设置页 ✅

Phase 3 启动条件已满足，可进入长期记忆（向量数据库 + 复盘归档Agent）的开发。

Phase 2 定稿。已知问题如实记录，后续迭代按计划处理。

## Phase 3 规划文档：长期记忆与对话系统

版本：v0.3.0 → v0.4.0（目标）
规划日期：2026年5月28日
预计总工期：约 3-4 天（分三个子阶段）

### 一、Phase 3 总体目标

将系统从“单次决策分析工具”升级为“具有长期记忆和持续对话能力的决策支持系统”。核心交付包括：

修复 Phase 2 遗留问题（年份硬编码、模糊日期、文案优化、标签修正）

对话历史与多对话分离（前端对话列表 + 后端对话管理API + 上下文隔离）

长期记忆（向量数据库 + 复盘归档Agent）

### 二、子阶段划分

Phase 3 天然分为三个有依赖关系的增量。每个子阶段有独立的交付物和验收标准，完成一个再启动下一个。

## Phase 3.1：Phase 2 遗留问题修复

依赖：无
预计工期：约 1-2 小时

### 任务清单

| 任务 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 年份动态化 | scene_agent.py | 将硬编码 datetime(2026, ...) 改为动态推断年份（取当前年份；若日期已过则取次年），支持跨年场景 |
| 模糊日期映射 | scene_agent.py | 增加“上旬→5日、中旬→15日、下旬→25日”的近似映射，在输出中标注“日期为近似值” |
| reference 文案优化 | scene_agent.py | 将“用户多次强调”、“用户复习软考时”等第三人称表述改为更自然的引用格式 |
| 学期级复合体标签修正 | scene_agent.py | 优化 complex_type 判定逻辑：仅 2 场考试且间隔 >7 天时，标签改为“长间隔复合体”或保持“周级延伸”，不再误标为“学期级复合体” |
| 考间缓释 reference 时间线修正 | scene_agent.py | 将硬编码的“软考后用户计划5月25日去溜达”改为与当前场景无关的通用表述 |

### 交付物

修改后的 scene_agent.py

三个复合体类型测试用例重新验证通过

跨年场景（如“12月30日A考试，1月2日B考试”）新增测试通过

### 验收标准

年份不再硬编码，跨年间隔计算正确

输入含“3月上旬”的用例，能提取出近似日期并标注

reference 文案不再出现“用户”等第三人称表述

2场考试间隔8天的用例，complex_type 不再显示“学期级复合体”

## Phase 3.2：对话历史与多对话分离

依赖：Phase 3.1 完成
预计工期：约 1-2 天

### 核心设计

text

### ┌──────────────────────────────────┐

### │  ≡ 对话列表        ⚙️ 设置       │

### ├────┬─────────────────────────────┤

### │ 📝 │  [当前对话的决策记录列表]    │

### │ 对 │                            │

### │ 话 │  用户：5月23日软考...       │

### │ 列 │  系统：f*=0.895...         │

### │ 表 │                            │

### │    │  ─────────────────────     │

### │ +  │                            │

### │ 新 │  用户：5月16日教资面试...   │

### │ 对 │  系统：f*=0.835...         │

### │ 话 │                            │

### │    │                            │

### │    │  ┌──────────────────┐     │

### │    │  │ 输入框            │     │

### │    │  │ [发送]            │     │

### │    │  └──────────────────┘     │

### └────┴─────────────────────────────┘

### 任务清单

| 任务 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端：对话管理 API | main.py | 新增对话 CRUD 接口（创建对话、获取对话列表、删除对话、获取对话内消息列表） |
| 后端：数据结构扩展 | models/schemas.py | 新增 Conversation、Message 数据模型 |
| 后端：消息存储 | 新增 storage.py | 使用 SQLite 存储对话和消息记录（Phase 3.2 暂不引入向量数据库） |
| 前端：对话列表侧边栏 | 新增 ConversationList.ets | 左侧可滑出的对话列表，显示所有对话标题，底部有“新建对话”按钮 |
| 前端：聊天界面重构 | 修改 InputPage.ets | 将单次输入页改为聊天界面：上方显示当前对话的消息列表，下方固定输入框 + 发送按钮 |
| 前端：消息展示 | 修改 ResultPage.ets 或内联 | 每条消息点击可展开完整报告（量化分析、风险评估、场景策略），支持一键复制 |
| 前端：设置页增强 | 修改 SettingsPage.ets | 增加“清空所有对话”按钮（带二次确认） |
| 上下文隔离 | main.py | 每个对话独立维护上下文，Agent 调用时不跨对话混淆 |

### 交付物

新增文件：storage.py、ConversationList.ets

修改文件：main.py、models/schemas.py、InputPage.ets、SettingsPage.ets、main_pages.json

对话级上下文隔离验证通过

### 验收标准

点击“新建对话”，创建新对话，自动跳转到聊天界面

输入决策场景，系统返回分析报告，显示在聊天列表中

切换到旧对话，能看到之前的决策记录

不同对话之间的记录互不干扰

删除对话后，列表和记录同步清除

设置页可清空所有对话

## Phase 3.3：长期记忆 + 复盘归档Agent

依赖：Phase 3.2 完成
	预计工期：约 1-2 天

### 核心设计

长期记忆工作流程：

text

### 用户输入新决策场景

### │

### ▼

### 元认知调度器

### │

### ├── 走慢回路

### │     │

### │     ├── 向量检索：查找历史相似决策记录

### │     │     └── 若有相似场景，注入历史参数和人工校准笔记

### │     │

### │     ├── 量化分析Agent（结合历史参考）

### │     ├── 风险监控Agent

### │     ├── 场景策略Agent

### │     └── Mux融合

### │

### └── 决策输出

### │

### ▼

### 复盘归档Agent（异步）

### │

### ├── 存储本次决策记录到向量数据库

### ├── 若用户提供了实际结果，执行偏差分析

### └── 更新长期能力参数

### 任务清单

| 任务 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 向量数据库接入 | 新增 vector_store.py | 使用 ChromaDB 或 FAISS 作为向量存储引擎，封装嵌入和检索接口 |
| 决策记录自动归档 | storage.py | 每次慢回路分析完成后，自动将输入、输出、时间戳存储到 SQLite 和向量数据库 |
| 相似场景检索 | main.py + vector_store.py | 在慢回路分析前，用当前输入查询向量数据库，返回最相似的历史决策记录 |
| 历史参考注入 | agent_core/quant_agent.py | 在量化分析 Prompt 中增加“历史参考”区块，展示相似场景的参数和校准笔记 |
| 复盘归档Agent 基础功能 | agent_core/archive_agent.py | 实现偏差分析（初始预判 vs 实际结果）、参数更新建议、策略库迭代建议 |
| 前端：决策结果反馈 | 修改 InputPage.ets | 在每条决策结果下方增加“实际结果如何？”的反馈入口（可选填写） |
| 前端：相似场景提示 | 修改 InputPage.ets | 当检索到相似历史场景时，在结果中展示“历史参考”区域 |

### 技术选型建议

| 组件 | 推荐方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 向量数据库 | ChromaDB（轻量） | 开源、Python 原生、支持本地部署、无需额外服务 |
| 嵌入模型 | DeepSeek Embedding 或 text2vec-base-chinese | 中文语义嵌入，将决策场景文本转换为向量 |

### 交付物

新增文件：vector_store.py、archive_agent.py

修改文件：main.py、storage.py、quant_agent.py（Prompt 优化）、InputPage.ets

新增依赖：chromadb、sentence-transformers（或直接调用 DeepSeek Embedding API）

### 验收标准

连续输入 3 个不同决策场景，所有记录自动存储

输入一个与历史场景语义相似的场景（如“该不该花周末做深度复盘”），系统检索到之前的“深度复盘”记录，并在量化分析中引用

用户反馈实际结果后，复盘归档Agent 生成偏差分析报告

长期能力参数（如“职场竞争力”因子）根据多轮决策结果动态更新

### 三、不纳入 Phase 3 的功能

| 功能 | 说明 | 计划 |
| --- | --- | --- |
| 文件导入/解析 | 属于“AI辅助信息采集型场景”的数据入口 | Phase 4 或更晚 |
| 用户账户系统 | 注册/登录/密码/头像/签名 | 产品化阶段（所有 Phase 完成后） |
| 多分身并行 | 架构文档 Phase 4 的核心任务 | Phase 4 |
| L3 自校正 | 元认知调度器的自我审视能力 | Phase 5 |
| 关系边界Agent（伦理关机） | 需要足够多的涉及具体他人的对话数据才能验证 | Phase 5（与 L3 自校正一起实现） |

### 四、Phase 3 整体验收标准

Phase 2 所有已知 bug 修复完成，跨年场景和模糊日期场景测试通过

支持多对话管理：创建、切换、删除对话，对话间上下文隔离

对话历史自动保存，关闭 App 后重新打开，历史记录仍然存在

输入与历史场景语义相似的决策时，系统自动检索并引用历史参考

复盘归档Agent 能基于用户反馈的“实际结果”，生成偏差分析报告

### Phase 3.1 验收确认

版本：v0.3.0 → v0.3.1
	完成日期：2026年5月28日
	开发周期：5月28日晚上7点（约1.5小时）

| 修复项 | 状态 | 验证用例 |
| --- | --- | --- |
| 年份动态化（跨年判定） | ✅ | 12月30日→1月2日，正确跨年，间隔3天 |
| 模糊日期映射 | ✅ | 3月上旬→3月5日，标注近似 |
| 仅有月份映射 | ✅ | 3月教资笔试→3月1日，标注建议提供具体日期 |
| 月份映射不误触精确日期 | ✅ | 5月16日教资面试，不再生成错误的5月1日条目 |
| reference 文案优化 | ✅ | 全文无"用户"作为主语出现 |
| 考间缓释 reference 修正 | ✅ | "睡了12小时，保持1.5小时午睡" |
| 学期级复合体标签修正 | ✅ | ≥3场且跨度≥60天，触发学期级；<60天或2场>7天，触发长间隔 |
| 去重逻辑修复 | ✅ | 跨年场景中重复条目已消除 |

所有测试用例通过：天级、周级、长间隔、学期级、跨年天级，五种复合体类型全部验证通过。

## Phase 3.2 执行细则

版本：v0.3.1 → v0.3.2（目标）
规划时间：2026年5月28日 晚上9:00
预计工期：约 1-2 天
依赖：Phase 3.1 完成 ✅

### 一、Phase 3.2 目标

将系统从“单次决策分析工具”升级为“具有对话历史和持续交互能力的决策支持系统”。

### 二、全局UI参数定稿

配色：

主背景：#f5f6fa

卡片背景：#ffffff

强调色（发送按钮、f*高亮）：#3498db

发送按钮背景：#2980b9

风险等级高：#e74c3c

风险等级中：#f39c12

风险等级低/新建对话按钮：#27ae60

提示文字：#999999 或 #bdc3c7

正文：#333333 或 #555555

用户气泡背景：#eaf2f8

字体：

标题：FontWeight.Bold

正文：常规

按钮文字大小：14-17px

间距与圆角：

卡片内边距：16-20px

卡片间距：12px

页面左右留白：16-20px

卡片圆角：12px

按钮圆角：胶囊形（发送按钮 borderRadius: 24，其他按钮 18px）

### 三、交互逻辑定稿

1. 发送按钮

样式：圆角矩形胶囊按钮（borderRadius: 24）

背景色：#2980b9

内容：文字“决策” + 白色右箭头图标

位置：输入框右侧

状态规则：

等待响应中 → 禁用（背景变灰 #bdc3c7），文字变为“分析中…”

输入框为空 → 禁用

有内容且无等待 → 可用（蓝色背景）

2. 对话列表侧边栏

宽度：占屏幕 30%

收起/展开：左上角“≡”图标切换

新建对话按钮：侧边栏顶部右上角“+”图标

列表项交互：长按或左滑弹出菜单（重命名、置顶、删除）

3. 对话创建与命名

用户在输入框发送内容时，若无活跃对话则自动创建

新对话标题默认：对话 #1、对话 #2……

用户可通过侧边栏“重命名”功能手动修改标题

4. 消息气泡

用户消息：靠右，浅蓝背景 #eaf2f8

系统消息：靠左，白色背景带阴影

系统消息默认展示“综合建议”摘要（最多3行），点击气泡展开完整报告

5. 场景标签与理论介绍

触发条件：后端返回 scene_recognized: true

位置：综合建议卡片之后，关键指标卡片之前

标题：📅 场景解读：考试复合体（[复合体类型]）

正文：简短介绍考试复合体概念（文案固定）

6. 删除确认文案

删除单个：确认删除此对话？删除后内容无法恢复。

删除所有：确认删除所有对话？删除后内容无法恢复。

7. 设置页

保留“后端服务地址”配置

底部新增红色“清空所有对话”按钮，附带二次确认

四、任务清单

| 任务 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端：对话管理 API | main.py | 新增接口：创建对话、获取对话列表、删除对话、获取对话内消息列表、重命名对话、置顶对话、清空所有对话 |
| 后端：数据结构扩展 | models/schemas.py | 新增 Conversation、Message 数据模型 |
| 后端：消息存储 | 新增 storage.py | 使用 SQLite 存储对话和消息记录 |
| 前端：对话列表侧边栏 | 新增 ConversationList.ets | 30%宽度侧边栏，含新建按钮、长按菜单、收起/展开 |
| 前端：聊天界面重构 | 修改 InputPage.ets | 上方消息列表 + 下方输入框 + 发送按钮；消息气泡展示；点击展开完整报告 |
| 前端：场景标签展示 | 修改消息展示逻辑 | 当 scene_recognized: true 时，在综合建议后插入场景解读卡片 |
| 前端：设置页增强 | 修改 SettingsPage.ets | 新增“清空所有对话”按钮 |
| 上下文隔离 | main.py | 每个对话独立维护上下文，Agent调用时不跨对话混淆 |

### 五、新增/修改文件

| 文件 | 操作 |
| --- | --- |
| storage.py | 新增 |
| ConversationList.ets | 新增 |
| models/schemas.py | 修改（新增 Conversation、Message 模型） |
| main.py | 修改（新增对话管理API） |
| InputPage.ets | 重构（聊天界面） |
| ResultPage.ets | 修改（支持内联展开） |
| SettingsPage.ets | 修改（增加清空按钮） |
| main_pages.json | 修改（增加路由） |

### 六、验收标准

✅ 点击“+”新建对话，自动跳转到聊天界面

✅ 输入决策场景并发送，系统返回分析报告，显示在消息列表中

✅ 等待响应时发送按钮变灰，显示“分析中…”

✅ 切换到旧对话，能看到之前的决策记录

✅ 不同对话之间的记录互不干扰

✅ 长按对话项可重命名、置顶、删除

✅ 删除单个对话后，列表和消息同步清除

✅ 设置页“清空所有对话”功能正常，附带二次确认

✅ 考试复合体场景触发时，显示场景解读卡片

✅ 消息气泡点击可展开完整报告，支持一键复制

## Phase 3.2 后端验收确认

版本：v0.3.1 → v0.3.2（后端部分）
完成时间：2026年5月28日 晚上9:40
开发周期：约40分钟

一、交付成果

| 文件 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| models/schemas.py | 修改 | 新增 ConversationCreate、ConversationUpdate、ConversationResponse、MessageCreate、MessageResponse 数据模型 |
| storage.py | 新增 | SQLite 数据库初始化 + 对话/消息完整 CRUD 操作（创建、列表、详情、重命名、置顶、删除、清空、添加消息、获取消息） |
| main.py | 修改 | 新增7个对话管理 API 端点，应用启动时自动初始化数据库 |

### 二、新增 API 端点

| 方法 | 路径 | 功能 | 验证状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /api/conversations | 创建新对话 | ✅ |
| GET | /api/conversations | 获取所有对话列表 | ✅ |
| GET | /api/conversations/{id} | 获取单个对话详情 | ✅ |
| PATCH | /api/conversations/{id} | 重命名对话 | ✅ |
| PATCH | /api/conversations/{id}/pin | 切换置顶状态 | ✅ |
| DELETE | /api/conversations/{id} | 删除单个对话 | ✅ |
| DELETE | /api/conversations | 清空所有对话 | ✅ |
| POST | /api/conversations/{id}/messages | 发送决策消息（内部调用完整Agent分析流程） | ✅ |
| GET | /api/conversations/{id}/messages | 获取对话内所有消息 | ✅ |

### 三、验证结果

| 测试项 | 预期 | 实际 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 创建对话（默认标题） | 返回 对话 #1 | 对话 #1 | ✅ |
| 创建对话（指定标题） | 返回指定标题 | 软考备考咨询、飞控备考咨询 | ✅ |
| 查看对话列表 | 返回3条记录 | 3条记录 | ✅ |
| 发送决策消息 | 返回完整决策报告 | 包含 loop_type、f_star、scene_result 等字段 | ✅ |
| 查看消息列表 | 返回用户+系统消息交替 | 4条消息，role 正确 | ✅ |
| 重命名对话 | 标题更新 | 已更新 | ✅ |
| 置顶/取消置顶 | is_pinned 切换 | 置顶后列表排序变化 | ✅ |
| 删除单个对话 | 对话从列表移除 | 删除后列表减少 | ✅ |
| 清空所有对话 | 列表返回空 | [] | ✅ |
| 消息隔离 | 不同对话消息不串 | 对话2和对话3的消息各自独立 | ✅ |

### 四、无遗留问题

后端所有新增接口验证通过，数据库存储正常，对话间消息隔离正常。Phase 3.2 后端部分已完成，为明天前端重构提供了完整的 API 支持。

## Phase 3.2 验收报告

版本：v0.3.1 → v0.3.2
完成日期：2026年5月29日
开发周期：5月28日晚上9:30 、5月29日上午10点（后端约40分钟，前端约2.5小时）

### 一、Phase 3.2 目标回顾

将系统从“单次决策分析工具”升级为“具有对话历史和持续交互能力的决策支持系统”。新增对话管理 API、对话列表侧边栏、聊天界面重构、重命名/删除对话功能、设置页清空所有对话。

二、交付成果

| 任务 | 文件 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 对话管理 API（创建、列表、删除、重命名、置顶、清空） | main.py | ✅ |
| 消息存储与检索（SQLite） | storage.py（新增） | ✅ |
| 数据结构扩展（Conversation、Message 模型） | models/schemas.py | ✅ |
| 聊天界面重构（消息气泡、输入框、发送按钮） | InputPage.ets | ✅ |
| 对话列表侧边栏（覆盖层 + 遮罩） | InputPage.ets（内嵌） | ✅ |
| 重命名对话（自定义对话框 + 自由输入） | InputPage.ets | ✅ |
| 删除单个对话（二次确认） | InputPage.ets | ✅ |
| 设置页清空所有对话（二次确认） | SettingsPage.ets | ✅ |
| 场景解读卡片 | ResultPage.ets | ✅ |
| 消息气泡点击跳转完整报告 | InputPage.ets + ResultPage.ets | ✅ |
| 一键复制报告全文 | ResultPage.ets | ✅ |
| 发送按钮状态管理（空禁用、等待中“分析中…”） | InputPage.ets | ✅ |

### 三、验收测试

测试环境：鸿蒙模拟器 + 后端 FastAPI 运行中

测试数据：

| 编号 | 决策困境输入 | 预期回路 | 预期场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 有人插队我要不要当场制止 | 快回路 | 无场景 |
| B | 我5月23日软考，5月24日飞控，中间怎么安排？ | 慢回路 | 考试复合体（天级复合体） |
| C | 我在想要不要花整个周末做深度复盘，因为密卷暴露了设计模式和UML类图的漏洞，但下周还有飞控考试 | 慢回路 | 高赔率重注场景（非考试复合体） |

验收清单：

| 编号 | 验收项 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| V1 | 点击 + 新建对话，自动跳转到聊天界面 | ✅ |
| V2 | 输入决策场景并发送，系统返回分析报告，显示在消息列表中 | ✅ |
| V3 | 等待响应时发送按钮变灰，显示“分析中…” | ✅ |
| V4 | 输入框为空时发送按钮禁用（灰色） | ✅ |
| V5 | 切换到旧对话，能看到之前的决策记录 | ✅ |
| V6 | 不同对话之间的记录互不干扰 | ✅ |
| V7 | 点击 ⋯ 可重命名对话，标题即时更新（侧边栏+顶部栏） | ✅ |
| V8 | 点击 ⋯ 可删除对话，附带二次确认 | ✅ |
| V9 | 删除单个对话后，列表同步更新，自动切换到剩余对话 | ✅ |
| V10 | 设置页“清空所有对话”功能正常，附带二次确认 | ✅ |
| V11 | 考试复合体场景触发时，在 ResultPage 显示场景解读卡片 | ✅ |
| V12 | 消息气泡点击可跳转 ResultPage 查看完整报告 | ✅ |
| V13 | ResultPage 支持一键复制全文 | ✅ |
| V14 | 应用重启后对话数据持久化 | ✅ |
| V15 | 侧边栏遮罩点击可关闭侧边栏 | ✅ |
| V16 | 快回路和慢回路均能正常返回结果 | ✅ |

测试用例执行记录：

| 步骤 | 操作 | 预期 | 实际 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 启动应用 | 自动创建 对话 #1，顶部栏显示标题 | 正常 | ✅ |
| 1.2 | 输入框为空 | 发送按钮灰色禁用 | 正常 | ✅ |
| 1.3 | 输入文字 | 发送按钮变蓝 | 正常 | ✅ |
| 1.4 | 发送测试数据 A | 返回快回路建议 | 正常 | ✅ |
| 1.5 | 点击系统气泡 | 跳转 ResultPage 查看完整报告 | 正常 | ✅ |
| 1.6 | 返回聊天界面 | 消息列表保持原样 | 正常 | ✅ |
| 2.1 | 点击 ≡ 打开侧边栏 | 侧边栏占 50%，右侧遮罩 | 正常 | ✅ |
| 2.2 | 点击 + 新建对话 | 创建 对话 #2，侧边栏关闭 | 正常 | ✅ |
| 2.3 | 再次打开侧边栏 | 列表显示两个对话 | 正常 | ✅ |
| 2.4 | 在对话2发送测试数据 B | 返回慢回路 + 场景策略 | 正常 | ✅ |
| 2.5 | 查看完整报告 | 含场景解读卡片 | 正常 | ✅ |
| 2.6 | 切换回对话1 | 消息列表显示之前的快回路消息 | 正常 | ✅ |
| 2.7 | 验证消息隔离 | 对话1不包含对话2的消息 | 正常 | ✅ |
| 3.1 | 点击 ⋯ 按钮 | 弹出操作菜单（重命名/删除） | 正常 | ✅ |
| 3.2 | 重命名对话 | 输入新名称，确认后即时更新 | 正常 | ✅ |
| 3.3 | 取消重命名 | 对话框关闭，标题不变 | 正常 | ✅ |
| 3.4 | 删除对话（确认） | 二次确认后删除，列表更新 | 正常 | ✅ |
| 3.5 | 删除对话（取消） | 对话框关闭，对话保留 | 正常 | ✅ |
| 4.1 | 进入设置页 | 显示后端地址和清空按钮 | 正常 | ✅ |
| 4.2 | 清空所有对话（确认） | 二次确认后清空，自动创建新对话 | 正常 | ✅ |
| 4.3 | 清空所有对话（取消） | 对话框关闭，对话保留 | 正常 | ✅ |
| 5.1 | 空输入发送 | 按钮灰色，不可点击 | 正常 | ✅ |
| 5.2 | 纯空格输入 | 按钮灰色，不可点击 | 正常 | ✅ |
| 5.3 | 连续发送两条消息 | 按顺序正确显示 | 正常 | ✅ |
| 5.4 | 切换对话后消息持久化 | 消息完整保留 | 正常 | ✅ |
| 5.5 | 应用重启后数据持久化 | 对话列表和历史消息仍存在 | 正常 | ✅ |

### 四、已知问题

| 编号 | 问题 | 现象 | 计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| KN-001 | 输入法键盘弹出时标题栏被隐藏 | 用户点击输入框，键盘弹出后，顶部标题栏（含三杠按钮、对话标题、设置图标）被顶出屏幕可视区域。键盘收起后恢复正常。核心决策发送功能不受影响。 | 产品化阶段修复。根因为 HarmonyOS 6.0 当前 SDK 不支持在 module.json5 中配置 softKeyboard.resizeMode。待 SDK 更新后添加配置即可，无需修改业务代码。 |
| KN-002 | 重命名对话框暂不支持输入法回车确认 | 用户在重命名对话框的 TextInput 中输入新名称后，按回车键无法直接确认，必须手动点击“确认”按钮。 | 后续优化。需要为 TextInput 的 onSubmit 事件绑定确认逻辑。 |
| KN-003 | 清空所有对话后，侧边栏列表在模拟器上可能不自动刷新 | 在设置页清空所有对话后返回主页面，侧边栏对话列表可能仍显示旧的对话记录，需手动切换对话或操作后才更新。 | 真机测试时重新验证。若真机正常则关闭此问题；若仍存在，则在 Phase 3.3 中修复。代码层面已在 aboutToAppear 中增加了刷新逻辑，可能为模拟器生命周期差异导致。 |

### 五、里程碑意义

系统从“工具”进化为“平台”：对话管理功能让系统具备了持续交互和长期记忆的基础设施，不再是单次决策的“一次性工具”。

前端架构完成重构：聊天界面、侧边栏、消息气泡、操作菜单、自定义对话框——这些交互组件构成了一个完整的移动端 AI 应用框架，后续 Phase 的开发可以直接复用。

数据持久化链路打通：SQLite 存储 + 对话管理 API + 前端状态管理，形成了一套完整的数据闭环。Phase 3.3 引入向量数据库时，可以在此基础上平滑升级。

用户体验闭环：创建对话 → 发送决策 → 查看报告 → 切换对话 → 重命名/删除 → 清空管理，完整的使用流程已跑通。

### 三级反馈的实现阶段细化

| 反馈层级 | 触发方式 | 核心能力 | 实现阶段 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 执行中校准 | 系统主动唤醒（需用户实时反馈进度） | 根据执行进度动态调整当前决策的 p、b 参数，判断“继续”还是“止损” | Phase 4 或 Phase 5 | 🔒 暂不实现 |
| L2 事后复盘 | 用户手动触发（决策完成后反馈实际结果） | 对比初始预判 vs 实际结果，提取可复用模式，更新长期能力参数 | Phase 3.3 | 🎯 本次交付 |
| L3 系统自校正 | 用户主动启动（定期审视系统历史表现） | 审视系统自身的调度规则、仲裁优先级、伦理边界是否存在系统性偏差 | Phase 5 | 🔒 暂不实现 |

### Phase 3.3 的明确边界

要做的事（L2 反馈基础设施）：

向量数据库接入：ChromaDB 存储每轮决策的“语义指纹”，支持相似场景检索。

决策记录自动归档：每次慢回路分析完成后，自动将输入、输出、核心参数存入向量数据库和 SQLite。

相似场景检索与注入：用户输入新场景时，检索最相似的 3-5 条历史决策，注入到量化分析 Agent 的 Prompt 中作为“历史参考”。

复盘归档 Agent 基础功能：用户手动反馈“实际结果”后，执行偏差分析（初始 f* vs 实际效果），给出参数更新建议。

前端反馈入口：在每条系统消息下方增加“实际结果如何？”的反馈按钮，用户可选填简短反馈。

长期能力参数更新：如“职场竞争力”因子，根据复盘结果动态调整。

明确不做的事：

❌ L1 执行中校准：系统不会主动监控执行进度，不会在决策执行过程中自动调整参数。这是 Phase 4/5 的愿景。

❌ L3 系统自校正：不会审视系统自身的调度规则或仲裁优先级是否存在偏差。

❌ 自动提取用户反馈：不会从对话中自动推断用户是否满意，必须用户显式点击反馈按钮。

❌ 多分身并行：不在 Phase 3.3 范围内，这是 Phase 4 的核心任务。

### L2 反馈的工作流程（Phase 3.3 实现版）

Text

用户输入新决策场景

│

▼

元认知调度器（判断慢回路）

│

├── 向量检索：查找历史相似决策记录（ChromDB）

│     └── 若有相似场景（相似度 > 0.7），注入历史参数和校准笔记

│

├── 量化分析Agent（结合历史参考，动态调整 p、b）

├── 风险监控Agent

├── 场景策略Agent

└── Mux融合

│

▼

决策输出（前端展示）

│

▼ （用户执行决策后，手动点击反馈按钮）

│

复盘归档Agent（被动触发）

│

├── 存储本次决策记录到向量数据库

├── 对比初始预判 vs 用户反馈的实际结果

├── 执行偏差分析（f* 是否合理？p、b 估算是否准确？）

├── 提取可复用模式（如“深度复盘类决策，实际胜率通常高于初始预估”）

└── 更新长期能力参数（如“考试备战能力”因子 +0.05）

### 这个设计为什么是“被动唤醒”？

复盘归档 Agent 不会自己跑。它只在用户主动反馈实际结果时才被触发。这符合 Phase 3.3 的定位：

系统仍然是参谋，不是司令。

用户仍然拥有最终决策权，包括“是否告诉系统结果”。

参数更新是基于真实反馈的增量优化，而不是系统一厢情愿的自动调整。

这种“被动唤醒”机制，也为未来的 L1 反馈留下了接口——当 Phase 4/5 需要实现执行中校准时，复盘归档 Agent 积累的偏差分析数据，会成为 L1 校准规则的核心依据。

### 与原有 Phase 3.3 规划的一致性

你之前写的 Phase 3.3 任务清单和验收标准，与这个细化完全一致，不需要修改。唯一需要补充的是：

不纳入 Phase 3.3：L1 执行中校准、L3 系统自校正、自动提取用户反馈、多分身并行。

### 愿景时间线

| 阶段 | 核心交付 | L1/L2/L3进展 |
| --- | --- | --- |
| Phase 3.3（当下） | 向量数据库 + 复盘归档Agent | L2 基础设施完成，用户可手动触发复盘 |
| Phase 4（多分身） | 用户自定义分身 + 并行分析 | L1 接口预留，积累偏差分析数据 |
| Phase 5（自进化） | 元认知自校正 + 伦理关机 | L1 执行中校准 + L3 系统自校正 |

### 一个重要的设计原则

L1 和 L3 的实现质量，取决于 L2 积累的数据量和质量。 如果 Phase 3.3 的复盘归档 Agent 只运行了几次，没有足够的偏差分析样本，L1 的校准规则就无从建立，L3 的自校正也缺乏统计依据。所以 Phase 3.3 的核心使命，不只是写代码，更是让系统进入“持续积累”的循环——你每用它做一次真实决策并反馈结果，它就比上一次更懂你。

Phase 3.3 需求分析文档

版本：v0.3.2 → v0.4.0（目标）
规划日期：2026年5月29日
依赖：Phase 3.2 完成 ✅
核心交付：长期记忆（向量数据库） + 复盘归档Agent（L2反馈基础设施）

一、Phase 3.3 目标

将系统从“单次决策分析 + 对话管理”升级为“具有长期记忆和事后复盘能力的决策支持系统”。

Phase 3.3 本质上是为 L2 反馈铺设基础设施——让系统能够在用户主动反馈实际结果后，对比初始预判，执行偏差分析，更新长期能力参数。

L1（执行中校准）和 L3（系统自校正）不在 Phase 3.3 范围内。

二、核心交付

| 交付物 | 说明 |
| --- | --- |
| 向量数据库（ChromaDB） | 存储每轮决策的“语义指纹”，支持相似场景检索 |
| 决策记录自动归档 | 每次慢回路分析完成后，自动将核心摘要存入向量数据库 |
| 相似场景检索与注入 | 用户输入新场景时，检索相似历史决策，注入量化分析Agent的Prompt作为“历史参考” |
| 用户能力档案 | 独立的档案文件或向量集合，存储用户的长期能力参数（考试备战能力、行政博弈能力、技术速通能力、风险偏好等），初始值基于《全鉴》实战基准 |
| 复盘归档Agent | 用户手动反馈实际结果后，对比初始预判，执行偏差分析，更新能力因子 |
| 前端：决策反馈入口 | 在每条系统消息下方增加“记录实际结果 →”按钮，支持快捷反馈（“有用 ✓”/“不太准 ✗”）和自定义文字输入 |
| 前端：复盘摘要展示 | 用户反馈后，在对应消息下方展示复盘摘要卡片，能力因子变化对用户可见 |
| 前端：历史参考提示 | 当检索到相似历史场景时，在决策结果中展示“历史参考”区域 |

三、明确不纳入 Phase 3.3 的内容

| 项目 | 说明 | 计划 |
| --- | --- | --- |
| L1 执行中校准 | 系统不会在执行过程中主动唤醒Agent调整参数 | Phase 4/5 |
| L3 系统自校正 | 不会审视调度规则或仲裁优先级的系统性偏差 | Phase 5 |
| 能力因子注入量化Agent | 能力档案仅供复盘归档Agent更新，暂不注入量化分析Agent的Prompt | Phase 4 |
| 多用户数据隔离 | 当前硬编码单用户模式（user_id = "default"） | Phase 4/5 或产品化阶段 |
| 自动提取用户反馈 | 必须用户显式点击反馈按钮，不从对话中推断满意度 | Phase 5 |
| 多分身并行 | 不在 Phase 3.3 范围内 | Phase 4 |

四、数据流设计

主流程：慢回路决策 + 向量检索 + 历史参考注入

text

用户输入新决策场景

│

▼

元认知调度器（判断走慢回路）

│

├── 向量检索：用当前输入查询 ChromaDB

│     └── 返回相似度 > 0.7 的历史决策记录（最多5条）

│

├── 量化分析Agent（Prompt 中增加“历史参考”区块）

│     └── 展示相似场景的关键参数（p, b, f*）和校准笔记

├── 风险监控Agent

├── 场景策略Agent

└── Mux融合

│

▼

决策输出（前端展示，下方出现“记录实际结果 →”按钮）

│

▼ （用户点击反馈按钮）

│

复盘归档Agent（被动触发）

│

├── 对比初始预判 vs 用户反馈的实际结果

├── 执行偏差分析（f* 是否合理？p、b 估算是否准确？）

├── 提取可复用模式

├── 更新用户能力档案

├── 将本次决策的“语义指纹”存入 ChromaDB

└── 生成复盘摘要（前端展示）

五、用户能力档案设计

1. 存储位置

用户能力档案使用 ChromaDB 的一个专用集合来存储，集合名称建议为 user_profile。这个集合只有一条记录（对应 user_id = "default"），元数据中包含所有能力因子的当前值、更新时间和依据。

2. 数据结构

在 ChromaDB 中，每条记录由三部分组成：

id："user_default"（固定，方便直接查询）

embedding：可以设为一个零向量（能力档案不需要语义检索，只需要存储和更新）

metadata：存放能力因子的实际数据

metadata 的结构：

python

{

"user_id": "default",

"考试备战能力": 0.85,

"考试备战能力_updated_at": "2026-05-29",

"考试备战能力_basis": "软考战损修复验证",

"行政博弈能力": 0.80,

"行政博弈能力_updated_at": "2026-05-29",

"行政博弈能力_basis": "缓考审批博弈验证",

"技术速通能力": 0.88,

"技术速通能力_updated_at": "2026-05-29",

"技术速通能力_basis": "多科目速通验证",

"风险偏好": "偏激进",

"风险偏好_updated_at": "2026-05-29",

"风险偏好_basis": "多次选择高赔率重注"

}

ChromaDB 的 metadata 支持嵌套 dict，所以理论上也可以直接存原来那个 JSON 结构。但扁平化存储更方便直接查询和更新单个字段。

3. 读写操作

读取：直接通过 collection.get(ids=["user_default"]) 获取 metadata，一次调用即可拿到全部能力因子。

更新：复盘归档 Agent 修改对应字段后，调用 collection.update(ids=["user_default"], metadatas=[new_metadata]) 覆盖。

4. 优势

不产生额外的 JSON 文件，数据全部在 ChromaDB 内部管理。

ChromaDB 的数据文件（通常是 SQLite3 格式）在 .chroma/ 目录下，不是一个直接可读的 JSON。

未来切换到多用户时，只需在集合中增加不同 id 的记录即可，不需要改存储结构。

六、前端交互设计

1. 决策反馈入口

在每条系统消息气泡下方，现有“点击查看完整分析报告 →”之后，增加一行：

text

💬 记录实际结果 →

点击后弹出小对话框，包含：

快捷按钮：“有用 ✓” / “不太准 ✗”

可选的文本输入框（placeholder：“实际发生了什么？（可选）”）

提交按钮

2. 复盘摘要卡片

用户提交反馈后，系统消息下方自动生成复盘摘要卡片，默认展示：

text

📊 复盘摘要初始预判：f* = 0.895（重注）实际结果：符合预期能力因子更新：  • 考试备战能力：0.85 → 0.88（+0.03）  • 风险偏好：偏激进（维持）查看完整复盘报告 →

3. 历史参考提示

当向量检索到相似历史场景时，在决策结果的综合建议之后、场景解读之前，新增一个“历史参考”区域：

text

📚 历史参考系统检索到 3 条相似决策记录：  • 5月21日战损修复：f*=0.89，实际结果符合预期  • 5月27日深度复盘：f*=0.895，实际结果部分偏差（只完成60%）  • ...以上历史数据已纳入本次分析参考。

###七、任务清单

| 任务 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 向量数据库接入 | 新增 vector_store.py | 使用 ChromaDB 作为向量存储引擎，封装嵌入和检索接口。嵌入模型使用 DeepSeek Embedding API |
| 用户能力档案初始化 | archive_agent.py | 首次运行时创建能力档案，写入基于《全鉴》的初始基准值 |
| 决策记录自动归档 | main.py + vector_store.py | 每次慢回路分析完成后，自动将输入摘要、核心参数、时间戳存入 ChromaDB 和 SQLite |
| 相似场景检索 | main.py + vector_store.py | 在慢回路分析前，用当前输入查询 ChromaDB，返回最相似的 3-5 条历史决策 |
| 历史参考注入 | agent_core/quant_agent.py | 在量化分析 Prompt 中增加“历史参考”区块，展示相似场景的参数和校准笔记 |
| 复盘归档Agent | 新增 agent_core/archive_agent.py | 实现偏差分析（初始 f* vs 用户反馈）、能力因子更新、可复用模式提取 |
| 前端：反馈按钮 | 修改 InputPage.ets | 在每条系统消息下方增加“💬 记录实际结果 →”按钮 |
| 前端：反馈对话框 | 修改 InputPage.ets | 快捷反馈按钮 + 可选文本输入 + 提交 |
| 前端：复盘摘要卡片 | 修改 InputPage.ets | 用户反馈后展示，默认摘要 + 可展开完整报告 |
| 前端：历史参考提示 | 修改 InputPage.ets 或 ResultPage.ets | 当有相似历史场景时展示 |

八、新增/修改文件清单

| 文件 | 操作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| vector_store.py | 新增 | ChromaDB 嵌入与检索封装 |
| agent_core/archive_agent.py | 新增 | 复盘归档Agent（偏差分析 + 能力因子更新） |
| main.py | 修改 | 慢回路增加向量检索调用；新增复盘反馈API |
| models/schemas.py | 修改 | 新增 FeedbackRequest、ArchiveReport 数据模型 |
| storage.py | 修改 | 新增决策摘要存储（与消息存储并行） |
| agent_core/quant_agent.py | 修改 | Prompt 增加“历史参考”区块 |
| InputPage.ets | 修改 | 新增反馈按钮、反馈对话框、复盘摘要卡片、历史参考提示 |
| requirements.txt | 修改 | 新增 chromadb 依赖 |

九、技术选型

| 组件 | 推荐方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 向量数据库 | ChromaDB | 开源、Python 原生、本地部署、无需额外服务 |
| 嵌入模型 | DeepSeek Embedding API | 中文语义嵌入，将决策场景文本转换为向量 |

十、验收标准

连续输入 3 个不同决策场景，所有记录自动存储到 ChromaDB 和 SQLite。

输入一个与历史场景语义相似的场景（如“该不该花周末做深度复盘”），系统检索到之前的“深度复盘”记录，并在量化分析中引用。

在决策结果下方看到“💬 记录实际结果 →”按钮。

点击反馈按钮，选择“有用 ✓”或“不太准 ✗”，或输入自定义文字，提交后系统生成复盘摘要卡片。

复盘摘要卡片展示能力因子变化（如“考试备战能力：0.85 → 0.88”）。

用户能力档案在每次复盘后更新，可通过 API 或文件查看当前值。

复盘归档Agent 仅在用户手动反馈时触发，不会自动运行。

十一、已知技术依赖与风险

| 依赖/风险 | 说明 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| DeepSeek Embedding API | 需要调用 DeepSeek 的嵌入接口生成向量 | 已有 DeepSeek API Key，可直接使用 |
| ChromaDB 安装 | pip install chromadb 可能遇到系统兼容问题 | 提前测试，若有问题备选 FAISS |
| 初始能力参数设定 | 需要用户手动输入或从历史对话推算 | Phase 3.3 提供简单的初始化接口 |
| 前端反馈对话框 | ArkTS 对自定义弹窗的支持 | 使用现有的自定义对话框模式（已验证可行） |

一、新字段由谁发起

复盘归档Agent提议，用户确认。

复盘归档Agent在每次偏差分析时，会对比初始预判和实际结果。如果发现某次决策的实际表现显著偏离了现有能力因子能解释的范围，它会生成一个“新因子提议”。这个提议包含：

提议的因子名称（如“抗压能力”）

提议的依据（如“连续3次高压场景实际表现优于预估值15%以上，现有因子无法解释”）

建议的初始值（如 0.80）

影响的历史决策列表（哪些决策支持这个新因子的存在）

这个提议出现在复盘摘要卡片中，作为一个可交互的条目：

text

📊 复盘摘要...💡 新因子提议系统发现：你在高压场景下的实际表现持续优于初始预估。提议新增能力因子：【抗压能力】建议初始值：0.80依据：最近3次高压决策的平均偏差为+15%[接受提议] [忽略]

用户点击“接受提议”后，系统在 user_profile 集合的 metadata 中新增一个字段。点击“忽略”则该提议不会再次出现（或设置一个冷却期）。

二、复盘归档Agent如何“发现”新因子

复盘归档Agent的 Prompt 中需要增加一段专门的指令，让它在每次偏差分析时主动检查：

新因子检测指令：在执行偏差分析时，额外检查以下情况：

如果当前决策的实际表现显著偏离初始预判（偏差超过20%），且这种偏差无法用现有能力因子（考试备战能力、行政博弈能力、技术速通能力、风险偏好）解释，则生成一个“新因子提议”。

提议的因子名称应该是一个具体的、可衡量的能力维度。

提议的依据必须引用具体的决策记录（日期、场景、偏差幅度）

如果现有因子已经能解释偏差，则不需要提议新因子。

这个指令让复盘归档Agent具备了主动发现用户能力盲区的能力，但它不能直接修改能力档案——只能输出提议，等用户确认。

三、后端实现细节

1. 存储格式

ChromaDB 的 user_profile 集合中，metadata 是扁平化的键值对。新增因子时，直接在 metadata 中添加三个字段：

python

new_metadata = {    # ... 现有字段保持不变 ...

"抗压能力": 0.80,

"抗压能力_updated_at": "2026-05-29",

"抗压能力_basis": "连续3次高压场景实际表现优于预估值15%以上"}

2. API 接口

新增一个后端接口：

text

POST /api/user-profile/add-factor

接收：

json

{  "factor_name": "抗压能力",  "initial_value": 0.80,  "basis": "连续3次高压场景实际表现优于预估值15%以上"}

前端点击“接受提议”后调用此接口，后端在 ChromaDB 中更新 metadata。

3. 复盘归档Agent 输出格式调整

复盘归档Agent 的输出结构（ArchiveReport 模型）增加一个可选字段：

python

class ArchiveReport(BaseModel):

# ... 现有字段 ...

new_factor_proposal: Optional[NewFactorProposal] = None

class NewFactorProposal(BaseModel):

factor_name: str

suggested_value: float

basis: str

supporting_decisions: List[str]  # 支持此提议的决策ID列表

前端检测到 new_factor_proposal 不为空时，在复盘摘要卡片中展示提议条目。

四、用户主动添加因子的入口

除了系统提议，用户也可以在任何时候手动添加新因子。在设置页增加一个“能力档案管理”入口，展示当前所有能力因子及其值，底部有“新增因子”按钮，用户可自行输入名称和初始值。

这个功能不属于 Phase 3.3 核心交付，但架构上预留接口——前端调用同一个 POST /api/user-profile/add-factor 即可。

五、与 Phase 3.3 的关系

| 功能 | Phase3.3是否实现 |
| --- | --- |
| 复盘归档Agent 生成新因子提议 | ✅ 纳入（通过 Prompt 指令） |
| 前端展示提议并支持“接受/忽略” | ✅ 纳入 |
| 后端 add-factor API | ✅ 纳入 |
| 用户手动添加因子（设置页） | ❌ 预留接口，暂不实现 |
| 系统自动写入新因子 | ❌ 不会实现（需用户确认） |

六、更新到 Phase 3.3 需求文档

在“复盘归档Agent”任务项下补充：

新因子提议机制：

复盘归档Agent 在偏差分析时，如果发现现有能力因子无法解释的持续偏差，生成新因子提议（名称、初始值、依据）。

前端在复盘摘要卡片中展示提议，用户可选择“接受”或“忽略”。

用户确认后，后端更新 ChromaDB 中的 user_profile 元数据。

系统不会在未经用户确认的情况下自动写入新因子。