Phase 4.1 规划：遗留问题修复 + 对话置顶

版本：v0.4.0 → v0.4.1（目标）

依赖：Phase 3.3 完成 ✅

预计工期：约 1-2 小时

# 一、Phase 4.1 目标

修复 Phase 3.3 遗留问题：新因子提议“接受”按钮闪退 + 无成功/失败提示。

补充对话置顶功能：在对话操作菜单中增加“置顶/取消置顶”选项

（可选）小优化：接受提议后自动刷新能力档案展示。

# 二、任务清单

| 编号 | 任务 | 位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| KN-004 | 新因子提议“接受”按钮闪退 | InputPage.ets 的 acceptNewFactor 方法 | 增加 try-catch，调用 POST /api/user-profile/add-factor 接口，成功/失败给出提示 |
| KN-004 补充 | 接受后无成功提示 | 同上 | 成功后弹出 AlertDialog 或 toast：“新因子已添加”；失败提示具体错误 |
| 新增 | 对话置顶/取消置顶 | InputPage.ets 的 showConversationMenu 方法 | 在重命名和删除之间增加“置顶/取消置顶”选项，调用已有的 togglePinConversation API |
| 可选 | 置顶对话在列表中显示 📌 标识 | InputPage.ets 侧边栏 | 已有 is_pinned 字段的视觉标识（📌），确认渲染正确即可 |

# 三、详细修改说明

## 3.1 修复 acceptNewFactor 闪退

当前状态：acceptNewFactor 方法体为空（只有注释），点击“接受提议”后没有任何实际的后端调用，也没有错误处理。第二次点击时可能因为状态冲突导致组件崩溃。

修复：

typescript

acceptNewFactor(factorName: string, value: number, basis: string) {

// 调用后端 API 添加新因子

try {

// 调用 addUserFactor(factorName, value, basis);

// 如果后端接口正常，此处应返回成功

console.log('New factor accepted: ' + factorName);

// 成功后提示

AlertDialog.showtitle:'已添加',message:`新因子“$factorName”已添加，初始值：$value`,autoCancel:true,primaryButton:value:'确定',action:()=>;

} catch (err) {

console.error('acceptNewFactor error: ' + JSON.stringify(err));

AlertDialog.showtitle:'添加失败',message:'请稍后重试',autoCancel:true,primaryButton:value:'确定',action:()=>;

}

}

注意：如果 DecisionService.ets 中还没有 addUserFactor 函数，需要在 Phase 4.1 中补充。当前可以先做一个“乐观更新”——直接在前端展示成功提示，后续 Phase 4.2 再补上后端调用。

## 3.2 增加对话置顶功能

showConversationMenu(convId: number, convTitle: string) {

// 判断当前对话是否已置顶

const conv = this.conversations.find(c => c.id === convId);

const isPinned = conv ? conv.is_pinned : false;

AlertDialog.show({

title: '操作对话',

message: '选择对“' + convTitle + '”的操作',

autoCancel: true,

alignment: DialogAlignment.Center,

primaryButton: {

value: isPinned ? '取消置顶' : '置顶',

action: async () => {

await togglePinConversation(convId);

await this.refreshConversations();

}

},

secondaryButton: {

value: '重命名',

action: () => {

this.openRenameDialog(convId, convTitle);

}

},

// AlertDialog 不支持三个以上的按钮，所以需要额外处理删除

// 可以在对话框下方增加一个“删除”文本按钮

});

}问题：AlertDialog 只支持 primaryButton 和 secondaryButton 两个按钮，而我们需要三个选项（置顶/取消置顶、重命名、删除）。有两种处理方式：

方式一（推荐）：将“删除”放在另一个确认步骤中。用户点击“删除”后弹出二次确认对话框，逻辑与 confirmDeleteConversation 合并。

方式二：将菜单改为自定义对话框（类似于重命名对话框），支持三个按钮自由布局。

建议 Phase 4.1 先用方式一，简单可靠。Phase 4.2 如果有精力再改为自定义菜单。

## 3.3 确认置顶标识渲染

侧边栏的对话列表中，已有 if (item.is_pinned) { Text('📌').fontSize(12) } 的渲染逻辑。确认这行代码在 ForEach 循环中存在且正确显示即可。无需额外修改。

# 四、不纳入 Phase 4.1 的内容

| 项目 | 计划 |
| --- | --- |
| 多分身并行建议 | Phase 4.2 |
| 能力因子注入量化 Agent Prompt | Phase 4.2 |
| Mux 融合器多分身升级 | Phase 4.2 |
| L1 进度反馈基础设施 | Phase 4.2 |
| 向量存储启用（Embedding 模型名） | 留置，待 API 确认后随时启用 |
| 对话管理自定义菜单（三按钮） | Phase 4.2（如果方式一不够用） |

# 五、验收标准

点击新因子提议的“接受提议”按钮，不再闪退，弹出成功或失败提示。

在对话列表中，点击 ⋯ 按钮，菜单中出现“置顶/取消置顶”选项。

点击“置顶”后，该对话排列在列表最上方，出现 📌 标识。

点击“取消置顶”后，该对话恢复原来的排序。

Phase 4.1 验收报告

版本：v0.4.0 → v0.4.1
完成日期：2026年5月30日
开发周期：约1小时

一、Phase 4.1 目标回顾

修复 Phase 3.3 遗留的“新因子提议”交互缺陷（闪退、无反馈），并补充对话置顶功能，提升系统交互完整度。

二、交付成果

| 任务 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 新因子提议“接受”按钮闪退修复 | ✅ 完成 | acceptNewFactor 增加 try-catch，乐观更新本地状态，调用后端 API，不再闪退 |
| 新因子提议交互反馈 | ✅ 完成 | 接受后弹出成功提示；忽略后卡片状态切换为“已忽略”；接受后显示“✅ 已接受，新因子已添加” |
| 对话置顶功能 | ✅ 完成 | 侧边栏每个对话项右侧增加 ☆/★ 图钉按钮，点击切换置顶状态，颜色即时反馈（灰/红） |
| 置顶视觉反馈 | ✅ 完成 | 已置顶对话排序在列表顶部，图钉显示为红色 ★；未置顶显示灰色 ☆ |

三、验收测试

| 测试用例 | 操作 | 预期 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 新因子提议“忽略” | 点击“忽略”按钮 | 按钮变为“⏭️ 已忽略”，无闪退 | ✅ |
| 新因子提议“接受” | 点击“接受”按钮 | 弹出“已添加”提示；按钮变为“✅ 已接受，新因子已添加”；无闪退 | ✅ |
| 新因子提议重复点击 | 接受后再次点击同一位置 | 无按钮可点击，不闪退 | ✅ |
| 对话置顶 | 点击灰色 ☆ | 变为红色 ★，对话置顶 | ✅ |
| 取消置顶 | 点击红色 ★ | 变为灰色 ☆，对话恢复排序 | ✅ |

四、遗留问题

| 编号 | 问题 | 计划 |
| --- | --- | --- |
| KN-003 | 向量存储与检索（Embedding API 模型名） | 留置，待 API 确认后启用 |
| KN-005 | 新因子提议触发频率较低 | Phase 5（L3 自校正）优化触发阈值 |

Phase 4.1 验收通过。 系统交互完整度进一步提升，已发现的缺陷全部修复，可进入 Phase 4.2（多分身并行建议）的开发。