Phase 4.2 需求定义文档：多分身并行建议

版本：v0.4.1.1 → v0.4.2（目标）

总预计工期：约 4-5 小时

### 一、总体目标

将系统从“单一量化分析”升级为“多分身会商”。用户可创建多个决策分身（含系统预置和用户自定义），每次决策时选择一个或多个分身参与分析，各分身基于各自的风险偏好独立估算参数，Mux 融合器进行加权融合，输出会商摘要和各分身独立建议。

### 二、Phase 4.2.1：分身数据模型 + 后端 API + PersonaPage

预计时间：1-1.5 小时

2.1 分身数据模型

| 字段 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | int | 主键，自增 |
| name | str | 分身名称（如“激进”、“中性”、“保守”） |
| risk_preference | str | 风险偏好：aggressive / neutral / conservative / custom |
| core_principle | str | 一句话核心原则 |
| system_prompt | str | 完整的系统 Prompt（由系统根据核心原则自动生成） |
| weight | float | 固有权重（0-1），用户可在 PersonaPage 调整 |
| is_preset | bool | 是否为系统预置（预置分身不可删除） |
| created_at | str | 创建时间 |

预置三个默认分身：

| 名称 | 风险偏好 | 核心原则 | 固有权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 激进分身 | aggressive | 机会优先，敢于在优质窗口下重注 | 0.4 |
| 中性分身 | neutral | 平衡收益与风险，不追求极限 | 0.35 |
| 保守分身 | conservative | 安全边际优先，避免清零 | 0.25 |

#### 2.2 核心原则 → Prompt 转换规则

| 风险偏好 | 转换后的 Prompt 追加指令 |
| --- | --- |
| aggressive | “你倾向于在胜率和赔率明确占优时建议加大投入。在估算参数时，你可以基于对机会的乐观判断，给出相对积极的 p 和 b 估算。你相信机会稍纵即逝，优质窗口值得全力出击。” |
| neutral | “你严格按照凯利公式的数学结论给出建议，不做情绪化调整。你追求长期复利最优，而非单次收益最大。在估算参数时保持中立客观。” |
| conservative | “你倾向于在信息不完全或赔率不明时建议观望或做空。在估算参数时，你会谨慎评估潜在风险，对 p 和 b 的估算相对保守。你的首要原则是避免清零，生存优先于收益。” |
| custom | 根据用户输入的核心原则，由 LLM 生成对应的 Prompt 追加指令 |

#### 2.3 后端 API

| 方法 | 路径 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| GET | /api/personas | 获取所有分身列表 |
| POST | /api/personas | 创建自定义分身 |
| PATCH | /api/personas/{id} | 修改分身（名称、核心原则、权重） |
| DELETE | /api/personas/{id} | 删除自定义分身（预置分身不可删除） |
| POST | /api/personas/{id}/reset | 重置预置分身为默认值 |

#### 2.4 PersonaPage.ets

布局：列表形式展示所有分身。

列表项内容：

分身名称（系统预置不可编辑，用户自定义可点击修改）

标签：系统预置 / 用户自定义

一句话原则（用户自定义可点击修改，系统预置不可修改）

权重滑块（Slider），默认值按预置设定，用户可调整

删除按钮（仅用户自定义分身显示）

顶部：“+ 创建新分身”按钮

创建分身对话框：

分身名称输入框

风险偏好选择器（激进/中性/保守/自定义滑块）

核心原则输入框（可选）

权重约束：所有分身的权重之和显示在页面底部，滑块调整时实时更新。发送决策时前端自动归一化，PersonaPage 中不强制和为 1.0。

2.5 验收标准（Phase 4.2.1）

Swagger 中 /api/personas 相关接口全部可用。

首次启动时自动创建三个预置分身。

PersonaPage 可查看分身列表，预置分身显示“系统预置”标签。

可创建自定义分身，填写名称、风险偏好、核心原则。

自定义分身的名称和核心原则可点击修改，预置分身不可修改。

权重滑块可拖动，调整后保存到后端。

可删除自定义分身，预置分身不可删除。

### 三、Phase 4.2.2：并行调用框架 + Mux 多分身融合 + ResultPage 重构

预计时间：1.5-2 小时

3.1 并行调用框架

修改位置：main.py 中 api_send_message 的慢回路部分。

当前流程：

text

量化分析（单次） → 风险评估 → 场景策略 → Mux 融合 → 返回

新流程：

text

检索历史相似决策（向量检索，仅一次）

│

▼

从 ChromaDB user_profile 集合获取当前能力因子

│

▼

格式化为“用户画像”文本块

│

▼

将用户画像 + 历史参考 + 当前场景，同时分发给所有激活的分身

│

├── 激进分身 → analyze(enhanced_scenario, persona_system_prompt + 用户画像)

├── 中性分身 → analyze(enhanced_scenario, persona_system_prompt + 用户画像)

└── 保守分身 → analyze(enhanced_scenario, persona_system_prompt + 用户画像)        │

▼

各分身返回独立的 QuantResult

│

▼

风险 Agent（调用一次，使用中性分身的结果）

场景 Agent（调用一次，使用中性分身的结果）

│

▼

Mux 多分身融合器（新增）

│

▼

返回：会商摘要 + 各分身独立报告

技术实现：使用 asyncio.gather 并行调用多个分身的 analyze。风险 Agent 和场景 Agent 只调用一次，输入为中性分身的 QuantResult。

3.2 Mux 多分身融合器

新增文件：agent_core/persona_mux.py

融合规则：

输入：各分身的 QuantResult 列表 + 本次参与分身的归一化权重。

加权 f*：f*_weighted = Σ(f*_i × weight_i)

加权 p、b：p_weighted = Σ(p_i × weight_i)，b_weighted = Σ(b_i × weight_i)

综合建议生成：根据加权 f* 判断建议类型（重注/适度/观望/做空），生成综合建议文字。

冲突检测：如果任意两个分身的 f* 差异超过 0.4，标记为“分身意见分歧”。

各分身投票概览：生成一行简洁展示各分身的 f* 值和一句话建议摘要。

3.3 ResultPage 重构

数据模型扩展：DecisionReport 新增字段 persona_results，包含各分身的独立分析结果和融合后的会商摘要。

页面布局：

顶部：会商摘要卡片

加权 f*、风险等级、综合建议文字（与当前单分身一致）。

右上角：“📋 一键复制全文”按钮（蓝色 #3498db）。

各分身投票概览：一行简洁展示：

text

激进 f*=0.89 ✓  |  中性 f*=0.70 ✓  |  保守 f*=0.50 ✓

如果存在冲突，显示“⚠️ 分身意见分歧”标签。

中部：各分身详情（纵向排列，默认折叠）

每个分身一个可折叠卡片。

卡片标题行：分身名称、f* 值、一句话建议摘要。

点击标题行 → 展开完整分析报告（p、b、f*、reasoning）。

展开后，卡片右上角显示“📋 复制该分身报告”按钮（绿色 #27ae60）。

一键展开/折叠所有分身：在会商摘要卡片和分身详情之间，增加两个按钮：“展开全部”和“折叠全部”。

底部：反馈区域

会商摘要卡片下方：“💬 记录实际结果 →”（集群级反馈，与当前单分身逻辑一致）。

每个分身详情卡片展开后，底部增加：“💬 对此分身的建议反馈”。

约束：只对参与本次决策的分身显示反馈入口。

3.4能力因子注入量化 Agent

背景

Phase 3.3 建立了用户能力档案（ChromaDB user_profile 集合），复盘归档 Agent 每次运行后会更新能力因子。但截至目前，这些因子未被注入到量化分析 Agent 的 Prompt 中。量化 Agent 在估算 p、b 时，仍然只能依赖 Prompt 中写死的锚点（如“战损修复 p=0.9”），无法参考用户的历史表现。

Phase 4.2 的多分身并行调用为能力因子注入提供了最佳切入点——每个分身共享同一份能力画像，但基于各自的风险偏好给出不同解读。

用户画像格式化模板

从 ChromaDB user_profile 集合读取当前能力因子后，格式化为以下文本块，追加到各分身系统 Prompt 的末尾：

text

## 用户画像（基于历史复盘数据，所有分身共享）- 考试备战能力：0.87（你在考试冲刺类场景中实际表现通常优于初始预估）- 技术速通能力：0.92（你在技术攻坚类任务中表现优异）- 行政博弈能力：0.83（你在资源协调和多方沟通中表现稳健）- 风险偏好：0.90（偏激进，你倾向于在优质窗口下重注）- 精力管理能力：0.65（你在高强度连续作战时可能出现效率衰减）- …（其他已激活的能力因子）请在估算参数时参考以上画像。不同风险偏好的分身可对同一画像给出不同解读。

实现方式

修改位置：main.py 中 api_send_message 的慢回路部分，在并行调用多个分身之前。

技术实现

读取能力因子：调用 vector_store.get_user_profile() 获取当前全部能力因子。

格式化：遍历 user_profile 的 metadata，过滤掉 _updated_at、_basis 等后缀字段，只保留因子名和当前值，生成用户画像文本。

注入 Prompt：在构建各分身的系统 Prompt 时，将用户画像文本追加到 Prompt 末尾。

异常处理：如果读取能力因子失败，用户画像区块为空白，不影响分析流程。

3.5 验收标准（Phase 4.2.2）

选择多个分身发送决策，后端并行调用，各分身返回独立结果。

ResultPage 展示会商摘要（加权 f* + 投票概览）。

各分身详情可折叠/展开。

“展开全部”/“折叠全部”按钮功能正常。

每个分身详情展开后可单独复制该分身的报告。

会商摘要右上角“一键复制全文”正常。

分身意见分歧时显示冲突标签。

各分身返回的分析报告中，reasoning 字段应体现对能力因子的引用（如“参考用户画像，你的技术速通能力较高…”）。

激进分身和保守分身对同一用户画像给出不同解读（如激进分身因风险偏好高而建议加大投入，保守分身因同样数据而建议谨慎）。

能力因子读取失败时，系统正常降级，不影响分析结果。

# 四、Phase 4.2.3：分身选择器 + 分身级反馈 + 权重归一化

预计时间：1-1.5 小时

## 4.1 分身选择器（InputPage.ets）

位置：输入框上方，新增一行横向可滚动的徽章区域。

默认行为：新建对话时，默认仅激活“中性分身”。

徽章展示：每个激活的分身显示为一个徽章（Chip），包含分身名称 + 右侧“✕”移除按钮。

添加分身：最右侧“+ 分身”按钮，点击弹出分身列表（从 /api/personas 获取），用户勾选需要激活的分身。

状态持久化：分身选择状态绑定到当前对话（conversation_id），切换对话时自动恢复该对话的分身选择。存储在 conversations 表的扩展字段或新的 conversation_personas 表中。

权重归一化：发送决策时，前端自动计算参与分身的归一化权重（= 固有权重 / 参与分身的固有权重之和），随请求传给后端。

## 4.2 分身级反馈

集群级反馈：与当前单分身反馈逻辑完全一致，复用 submitFeedback 函数。

分身级反馈：在展开的分身详情底部增加“💬 对此分身的建议反馈”按钮。

点击后弹出与当前反馈对话框相同的组件。

后端接收时增加 persona_name 字段。

数据存储在 decision_records 表的 persona_feedback JSON 字段中。

约束：只对参与本次决策的分身开放反馈入口。

Phase 4.2 暂不实现：反馈自动调整分身 Prompt 或权重。

## 4.3 验收标准（Phase 4.2.3）

新建对话时默认只激活中性分身。

可通过“+ 分身”添加激进/保守/自定义分身。

可通过徽章右侧“✕”移除已激活的分身。

切换对话后，分身选择状态恢复为该对话的保存状态。

权重归一化：发送决策时，参与分身的实际权重之和为 1.0。

集群级反馈正常（与单分身一致）。

分身级反馈入口显示正确（只对参与分身开放）。

分身级反馈数据正确写入 decision_records 表。

# 五、不纳入 Phase 4.2 的内容

| 项目 | 计划 |
| --- | --- |
| 分身级反馈自动调整 Prompt | Phase 5 |
| 分身权重的自动学习与优化 | Phase 5 |
| 基于场景类型自动推荐分身开关 | Phase 5 |
| 分身头像自定义 | 产品化阶段 |
| 用户自定义 Prompt 完全自由输入 | 产品化阶段 |

# 六、Phase 4.3 预留任务

| 任务 | 说明 |
| --- | --- |
| Phase 4.2 遗留 bug 修复 | 联调中发现的问题 |
| 权重滑块前端校验 | 确保 PersonaPage 中滑块交互流畅 |
| 整体联调验收 | 端到端测试多分身完整链路 |

Phase 4.2 需求定义完毕。 三个子阶段的边界清晰，每个阶段有独立验收标准。确认后我输出 Phase 4.2.1 的开发代码。